| ###### هدف استراتژیک : حفاظت از سرمایه های شرکت برنامه های کلان14 : آموزش نیروی کار ، ایمن سازی محیط کار |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح هدف | ورودي هدف | شرح برنامه عملياتي | بودجه مورد نياز ( میلیون ريال) | مدت زمان اجرا (ماه) | مسئول اجراي برنامه | نظر كميته راهبردي |
| 14 | حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان | کاهش حوادث جانی ومالی ناشی از کار کارکنان | انجام نیاز سنجی آموزشی ایمنی کارگران | طبق سر فصل بودجه دفتر ایمنی | 12 | معاونین ، مدیریت ها ،دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | اجرای دوره های رسمی مصوب در نیاز سنجی طبق برنامه ریزی دفتر آموزش |  |  | معاونت منابع انسانی ، دفتر آموزش ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | اجرای دوره های باز آموزی دستورالعمل های ثابت بهره برداری فشار متوسط و قطع و وصل خطوط برای کارشناسان وکارگران اتفاقات |  |  | معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ، دفتر آموزش ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | اجرای دوره آموزشی استاندارد شایستگی ایمنی برای 50 درصد کارگران مشاغل پیمانکاری |  |  | معاونت منابع انسانی ، دفتر آموزش ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | تحلیل اثر بخشی آموزش های ارائه شده (رسمی و غیر رسمی ) |  |  | کلیه معاونین ، مدیران ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | برگزاری همایش بزرگ بهداشت ، ایمنی و محیط زیست |  |  | کلیه معاونین مدیران ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | تهیه و بازنگری شرایط اختصاصی ایمنی پیمان و پیوست نمودن به کلیه قراردادها و به روز رسانی دستورالعمل Hse پیمانکاران |  |  | کلیه معاونین ،مدیران ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | تدوین و ابلاغ دستورالعمل ایمنی کار با کپسول گازی و برشکاری و جوشکاری |  |  | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
| نام و امضاء تهيه كننده : شاپور رضائیان نام و امضاء تائيد كننده : شیرزاد جمشیدی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تاریخ : 28/12/1403 تاریخ : 05/01/1404 |  |  |  |  |  |  |  |