| ###### هدف استراتژیک : حفاظت از سرمایه های شرکت ###### برنامه های کلان 20 : جمع آوری اطلاعات نقاط خطرناک وحادثه خیز درشبکه ، تامین وتقسیم منابع مالی جهت رفع نقاط خطرناک ، کنترل پیشرفت پروژه های ایمن سازی شبکه ، ارتقاء ایمنی ایستگاه های فوق توزیع ( بریکرها و سیستم زمین ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح هدف | ورودي هدف | شرح برنامه عملياتي | بودجه مورد نياز ( میلیون ريال) | مدت زمان اجرا (ماه) | مسئول اجراي برنامه | نظر كميته راهبردي |
| 20 | کاهش حوادث شبکه و تاسیسات و کنترل ضایعات | ایمنی سازی نقاط خطرناک شناسایی شده در شبکه | دریافت و جمع بندی گزارشات ناظرین ایمنی از نقاط خطرناک شناسائی شده | طبق سر فصل بودجه دفتر ایمنی | 12 | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | دریافت گزارشات بازدید کارشناسان امور خدمات فنی شبکه |  |  | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | جمع آوری فرم های شناسائی نقاط خطرناک و حادثه خیز شبکه |  |  | مدیریت ها ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | ایجاد فرم ثبت گزارش نقاط خطرناک در نرم افزار و استفاده از پتانسیل های مردمی |  |  | مدیریت ها ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | تحلیل واولویت بندی کانون های خطر وتدوین دفترچه پروژه های استراتژیک |  |  | مدیریت ها ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | پیگیری تخصیص اعتبار |  |  | معاونت بهره برداری ، امور دیسپاچینگ ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | شناسائی ایستگاهها / فیدرهای فاقد سیستم زمین / دارای سیستم زمین معیوب و دارای بریگرهای معیوب |  |  | معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ، مدیریت ها و دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | مکاتبه با برق منطقه ای باختر و پیگیری بمنظور ایمن سازی |  |  | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | شناسائی خطرات مداخلات بین توزیع و فوق توزیع و ارزیابی ریسک و ارائه راهکارهای کنترلی به توزیع و فوق توزیع |  |  | کمیته ارزیابی ریسک و دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | اصلاح شبکه های روستائی فرسوده طبق اولویت و بودجه ابلاغی |  |  | معاونت بهره برداری و امور دیسپاچینگ ، معاونت برنامه ریزی و مهندسی دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | پیگیری جابجائی پایه های وسط معابر عمومی |  |  | معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ، معاونت برنامه ریزی و مهندسی ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
| نام و امضاء تهيه كننده : شاپور رضائیان نام و امضاء تائيد كننده : شیرزاد جمشیدی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تاریخ : 28/12/1403 تاریخ : 05/01/1404 |  |  |  |  |  |  |  |