| هدف استراتژیک : حفاظت از سرمایه های شرکت برنامه های کلان26 : مدیریت ایمنی ساختمانها و اماکن ، کنترل رعایت الزامات بهداشت و محیط زیست |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح هدف | ورودي هدف | شرح برنامه عملياتي | بودجه مورد نياز ( میلیون ريال) | مدت زمان اجرا (ماه) | مسئول اجراي برنامه | نظر كميته راهبردي |
| 26 | اجرای نظام آراستگی در ساختمان ها و اماکن | تامین ایمنی و بهداشت ساختمان ها و اماکن | حذف / کنترل منابع ایجاد اشتعال | طبق سر فصل بودجه دفتر ایمنی | 12 | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | کاهش / کنترل مواد قابل اشتعال و احتراق |  |  | معاونت مالی و پشتیبانی ، مسئول انبار ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | استفاده از خاموش کننده های دستی ( انعقاد قرارداد تست و شارژ کپسول ها - تهیه پلان کپسول و بارگذاری ساختمان ) |  |  | مدیریت ها ، دفتر نظارت بر خدمات ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | نصب دتکتورهای تشخیص و هشدار برق |  |  | معاونت برنامه ریزی و مهندسی ، معاونت مالی و پشتیبانی ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | استفاده از شستی های اعلام حریق |  |  | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | بازدید و کنترل ایمنی ساختمان ها مطابق چک لیستهای مربوطه |  |  | معاونت مالی ، پشتیبانی و دفتر نظارت بر خدمات و دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | بازدید و کنترل دیکهای آب گرم و چیلرها |  |  | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | آموزش اطفاء حریق به کارکنان |  |  | کارشناس HSE ، مدیریت ها ،دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | ممیزی ایمنی ساختمان ها توسط سازمان آتش نشانی |  |  | سازمان آتش نشانی ، معاونت برنامه ریزی و مهندسی ( امور مهندسی ) دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
| نام و امضاء تهيه كننده : شاپور رضائیان نام و امضاء تائيد كننده : شیرزاد جمشیدی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تاریخ : 28/12/1403 تاریخ : 05/01/1404 |  |  |  |  |  |  |  |