| ###### هدف استراتژیک :حفاظت از سرمایه انسانی برنامه های کلان 4 : ارتقاء فرهنگ ایمنی ، آموزش حریم ، نقاط خطر زا ، نظارت های ایمنی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح هدف | ورودي هدف | شرح برنامه عملياتي | بودجه مورد نياز ( میلیون ريال) | مدت زمان اجرا (ماه) | مسئول اجراي برنامه | نظر كميته راهبردي |
| 4 | کاهش و حذف حوادث مردمی برای مشترکین به سمت صفر | حذف حوادث مردمی | ارتقاء فرهنگ ایمنی و تبلیغات گسترده از کلیه روش ها | طبق سر فصل بودجه دفتر ایمنی | 12 | دفتر روابط عمومی |  |
|  |  |  | تهیه بروشور های تبلیغاتی آشنایی با خطرات برق گرفتگی برای کلیه مشاغل |  |  | دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | برگزاری مسابقه نقاشی ایمنی و خطرات برق گرفتگی |  |  | دفتر روابط عمومی با همکاری دفتر ایمنی |  |
|  |  |  | برگزاری جلسات با اصناف مختلف و مرتبط با برق گرفتگی |  |  | دفتر ایمنی و کارشناسان مدیریت ها |  |
|  |  |  | کنترل انشعابات نصب شده از نظر استاندارد |  |  | معاونت خدمات مشترکین ، دفتر ایمنی |  |
|  |  |  | آموزش اصول ایمنی و حریم شبکه های برق و آشنایی با خطرات موجود به کلیه مشترکین با انیمیشن ، برق من ، پورتال شرکت ، پیامک ، فیلم و جلسات ایمنی |  |  | معاونت منابع انسانی ، دفتر آموزش ، دفتر ایمنی و کنترل ضایعات |  |
|  |  |  | اخطار کتبی به متجاوزین بر حریم شبکه توزیع برق و پیگیری جهت رفع موارد خطر زا |  |  | دفتر ایمنی و کارشناسان مدیریت ها |  |
|  |  |  | معرفی خاطیان تجاوز به حریم شبکه به مراجع قضایی |  |  | دفتر حقوقی و کارشناسان حقوق مدیریت ها |  |
|  |  |  | کنترل صحت فاز و نول در کنتور ها در زمان نصب و انجام تست قطع و وصل |  |  | دفتر لوازم اندازه گیری ، دفتر ایمنی |  |
|  |  |  | نظارت ایمنی بر فرایند طراحی شبکه |  |  | دفتر مهندسی ، دفتر ایمنی |  |
|  |  |  | نظارت ایمنی بر احداث ، توسعه ، اصلاح و بهینه سازی شبکه با تاکید بر کنترل الزامات ایمنی |  |  | دفتر ایمنی ، دفتر مهندسی |  |
|  |  |  | پیگیری برای ایجاد چارت حریم بانی و ابلاغ شرح وظایف به ایشان |  |  | معاونت منابع انسانی ، دفتر ایمنی |  |
|  |  |  | حذف نقاط خطرزا در شبکه توزیع برق با اجرای برنامه ایمنی |  |  | دفتر ایمنی ، دفتر نظارت بر بهره برداری ، مدیریت های تابعه |  |
|  |  |  | نظارت ایمنی سیستم ارتینگ شبکه ها و تجهیزات |  |  | دفتر ایمنی ، دفتر نظارت بر بهره برداری ، مدیریت های تابعه توزیع برق |  |
|  |  |  | کنترل ایمنی روشنایی معابر در میادین ، پارک ها و مکاتبه جهت رفع موارد خطر زا |  |  | دفتر ایمنی ، مدیریت های تابعه توزیع ، شهرداری |  |
|  |  |  | کنترل ایمنی قفل و بست های پست های زمینی ، تابلو ها و شالتر ها |  |  | دفتر ایمنی ، دفتر بهره برداری ، مدیریت های تابعه |  |
| نام و امضاء تهيه كننده : شاپور رضائیان نام و امضاء تائيد كننده : شیرزاد جمشیدی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تاریخ : 28/12/1403 تاریخ : 05/01/1404 |  |  |  |  |  |  |  |