| ###### هدف استراتژیک : حفاظت از سرمایه های شرکت برنامه های کلان 5 : آموزش رانندگان و اپراتورها ، بازدید ، سرویس و نگهداری دوره ای و اساسی بالابر و جرثقیل |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| رديف | شرح هدف | ورودي هدف | شرح برنامه عملياتي | بودجه مورد نياز ( میلیون ريال) | مدت زمان اجرا (ماه) | مسئول اجراي برنامه | نظر كميته راهبردي |
| 5 | پیاده سازی نظام آراستگی 5s در خودروها و ماشین آلات | ارتقاء ایمنی بالابرها و جرثقیل ها | شناسایی رانندگان و اپراتورهای بالابر و برگزاری دوره های اپراتوری | طبق سر فصل بودجه دفتر ایمنی | 12 | معاونت مالی وپشتیبانی، معاونت منابع انسانی ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | برگزاری دوره رانندگی تدافعی و ایمنی برای رانندگان بالابر و جرثقیل |  |  | معاونت مالی وپشتیبانی، معاونت منابع انسانی ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | آموزش ایمنی به رانندگان جرثقیل |  |  | معاونت منابع انسانی ، دفتر م آموزش ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | انجام تعمیرات اساسی بالابرهای با عمر بیش از 10سال بصورت سالیانه |  |  | معاونت مالی وپشتیبانی ،مدیر امور نظارت بر خدمات ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | انجام تست عایقی بالابرهای بوم عایق |  |  | معاونت م بهره برداری و دیسپاچینگ، معاونت مالی وپشتیبانی، شرکت مورد تائید ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | اجرای 5S در بالابرها |  |  | معاونت محترم مالی وپشتیبانی، معاونت محترم منابع انسانی ، دفتر محترم ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | ساماندهی و کنترل ایمنی کلیه جرثقیل ها و تعیین جرثقیل های مورد تائید |  |  | معاونت مالی وپشتیبانی ،مدیرامور نظارت بر خدمات ، دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
|  |  |  | همه زنجیرهای باقلاب مناسب و ایمن برای جرثقیل ها و تعیین روش های بستن بار |  |  | دفتر ایمنی وکنترل ضایعات |  |
| نام و امضاء تهيه كننده : شاپور رضائیان نام و امضاء تائيد كننده : شیرزاد جمشیدی مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره تاریخ : 28/12/1403 تاریخ : 05/01/1404 |  |  |  |  |  |  |  |